# 1. Indexering

Het volgende artikel kan ingevoegd worden in de POS vaste prijs:

Lid 1	De te vergoeden kosten van maatregelen ten aanzien van kabels, zoals bedoeld in artikel 5.8 Telecommunicatiewet, welke gereed zijn voor 1 januari …, zullen niet worden geïndexeerd. Voor prijsontwikkelingen vindt er geen verrekening plaats van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.

Lid 2	De te vergoeden kosten van maatregelen die gereed komen vanaf 1 januari …, zullen wel worden geïndexeerd. Deze indexatie zal worden berekend tot en met het jaar van gereedkomen van de maatregelen. De betreffende indices zullen jaarlijks éénmaal worden vastgesteld , voor het eerst op 1 januari…, en gelden voor de duur van één jaar.

Lid 3	Het indexcijfer wordt als volgt samengesteld:

- 50% van het door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde loonkostenindex

- 30% van het door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde bouwstoffenindex

- 20% van het door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde brandstoffenindex

Het indexeringscijfer geldt voor het complete bedrag waarvoor de projectovereenstemming is afgesloten (excl. BTW) en wordt bij de eindafrekening in een keer verrekend.

Lid 4	Bij gefaseerde maatregelen zal al dan niet indexatie plaatsvinden, per afgeronde fase, afhankelijk van het moment van afronding van de desbetreffende fase, zulks in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 en lid 2.

Lid 5	Geen indexatie zal plaatsvinden, voor zover maatregelen gereed komen op een moment dat later is gelegen dan voorzien in de in artikel 3 bedoelde tijdsplanning, tenzij de Aanbieder bewijst dat de vertraging het gevolg is van omstandigheden die aan de Staat moeten worden toegerekend.

2. Termijnbetalingen

Wanneer gewerkt wordt met voorschotten/termijnbetalingen, dienen de volgende wijzigingen te worden doorgevoerd in de POS nacalculatie.

Invoegen artikel 6:

Artikel 6 Termijnbetalingen

Lid 1	De Staat betaalt de Aanbieder in termijnen op basis van het onderstaande schema:

| Projectvoortgang | Voorschot | % van totaal | % cum |  | Voorwaarden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sluiten projectovereen- stemming |  |  |  |  |  |
| Start uitvoering |  |  |  |  |  |
| Werk gereed en na overleggen revisiegegevens |  |  |  |  |  |
| eindfactuur |  |  |  |  | Na ontvangen schriftelijke mededeling definitieve kostenvergoeding |

Lid 2	De Aanbieder ontvangt het termijnbedrag nadat de Aanbieder:

- heeft aangetoond aan de voorwaarden daarvoor te hebben voldaan en

- het termijnbedrag middels een factuur bij de Staat in rekening heeft gebracht.

Toevoegen aan artikel 7 in POS nacalculatie:

Lid 6	Indien de definitieve kostenvergoeding lager is dan de door de Aanbieder reeds ontvangen bedragen, vordert de Staat het meerdere terug. De Aanbieder is over het bedrag dat wordt teruggevorderd wettelijke rente verschuldigd, te voldoen vanaf de dag der ontvangst van het onverschuldigd betaalde bedrag.

Toevoegen aan artikel 9:

Lid 7	De Staat kan deze projectovereenstemming onmiddellijk ontbinden, indien de Aanbieder in faillissement verkeert of aan de Aanbieder surseance van betaling is verleend.

3. Overige aandachtspunten/opties:

1. een artikel opnemen over voordeeltoerekening/aftrek nieuw voor oud: tekst volgt  nog.

2. vragen om een accountantsverklaring; controleprotocol als bijlage toevoegen. Teksten volgen nog.